# Daily Meeting

## Proyecto: Sistema Web de Gestión de Inventario, Arriendos y Mantenimiento de Maquinaria Pesada (SRMM)

## Sprint 1 (20/04 - 26/04)

Objetivo: Implementar el control inicial del uso de maquinaria mediante el registro de horómetro, almacenamiento histórico y control de estados operativos.

| Fecha: 20/04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Revisé historias de usuario de control de horómetro y horas de uso | Comenzar SIS-39 Ingresar horas de uso diariamente | Ninguno | Avanzar registro inicial |
| Daniel Onetto | Revisé reglas de negocio del horómetro y mantenimiento | Crear el esqueleto del proyecto con la bdd. Iniciar SIS-38 Registrar horómetro de maquinaria | Falta definir validación exacta del horómetro | Revisar ERS |
| Corina Roa | Analicé flujo de estados operativos de maquinaria | Preparar SIS-22 Marcar máquinas no operativas | Duda sobre estados permitidos | Validar con reglas de negocio |
| Rocio Trujillo | Revisé requerimientos de historial de uso | Iniciar SIS-31 Almacenar registros históricos | Ninguno | Diseñar estructura inicial |
| Fecha: 21/04 |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Avancé en formulario de ingreso de horas diarias | Validar almacenamiento correcto del registro | Formato de ingreso no estaba claro | Daniel apoyará validación |
| Daniel Onetto | Registré estructura principal del horómetro | Ajustar control de no retroceso de horas | Validación técnica pendiente | Revisar integridad de datos |
| Corina Roa | Definí reglas de cambio de estado operativo | Implementar validación de maquinaria no operativa | Reglas automáticas poco claras | Consultar documentación |
| Rocio Trujillo | Creé base de historial de registros de uso | Relacionar historial con maquinaria | Relación de tablas incompleta | Revisar modelo de datos |
| Fecha: 22/04 |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Finalicé SIS-39 Ingresar horas de uso diariamente | Revisar SIS-8 Visualizar horas acumuladas | Ninguno | Pasar a siguiente tarea |
| Daniel Onetto | Finalicé SIS-38 Registrar horómetro | Iniciar SIS-28 Registrar mantenciones | Faltan campos obligatorios | Revisar historial de mantenciones |
| Corina Roa | Avancé SIS-22 Marcar máquinas no operativas | Revisar permisos para cambios de estado | Necesidad de validación por rol | Definir permisos |
| Rocio Trujillo | Consolidé SIS-31 registros históricos | Verificar persistencia y trazabilidad | Ninguno | Validar historial completo |
| Fecha: 23/04 |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Inicié SIS-8 Visualizar horas acumuladas | Ajustar visualización para dashboard | Falta definir presentación | Revisar diseño UX |
| Daniel Onetto | Avancé registro de mantenciones | Completar historial completo de mantenciones | Definir estructura técnica | Apoyarse en ERS |
| Corina Roa | Finalicé lógica de maquinaria no operativa | Iniciar SIS-11 Corregir registros de horómetro | Restricción de permisos | Aplicar regla de administrador |
| Rocio Trujillo | Validé relación historial-maquinaria | Ajustar registros automáticos del sistema | Ninguno | Continuar integración |
| Fecha: 24/04 |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Mejoré visualización de horas acumuladas | Finalizar SIS-8 | Dashboard aún básico | Ajustar interfaz |
| Daniel Onetto | Finalicé SIS-28 Registrar mantenciones | Iniciar SIS-7 Almacenar historial de uso | Ninguno | Continuar flujo |
| Corina Roa | Avancé corrección de registros de horómetro | Validar edición por administrador | Confirmar permisos finales | Aplicar restricción por rol |
| Rocio Trujillo | Supervisé consistencia del historial | Revisar trazabilidad futura para reportes | Ninguno | Preparar siguiente sprint |
| Fecha: 25/04 |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Finalicé SIS-8 Visualizar horas acumuladas | Validar cierre de Sprint 1 | Ninguno | Preparar Sprint Review |
| Daniel Onetto | Finalicé SIS-7 Almacenar historial de uso | Revisar cumplimiento total del sprint | Ninguno | Consolidar entregables |
| Corina Roa | Finalicé SIS-11 Corregir registros de horómetro | Confirmar reglas finales de negocio | Ninguno | Cierre funcional |
| Rocio Trujillo | Validé registros históricos completos | Preparar documentación de avance | Ninguno | Apoyar cierre de sprint |

Preparar Sprint Review y Sprint retrospective

## Sprint 2 (30/04 - 7/05)

Objetivo planteado:

| Fecha: (30/04) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Analicé e implementé la visualización del listado de máquinas con mantenimiento urgente, considerando cálculo de horas restantes y actualización automática según registro de horas de uso. | Validar correcta integración con backend y ajustar presentación del listado en el dashboard. | Definición de representación visual del nivel de urgencia. | Ajustar interfaz alineada a criterios de prioridad y validar consistencia de datos. |
| Daniel Onetto | Apoyé en el desarrollo de la visualización del listado de máquinas con mantenimiento urgente, colaborando en la definición del cálculo de horas restantes y la lógica de actualización automática según el registro de horas de uso. | Apoyar en el desarrollo de la validación y el ajuste de de presentación en el Dashboard | Dependencia del endpoint desarrollado por mi compañera para poder avanzar con las pruebas del componente. | Trabajar en paralelo con datos simulados mientras el endpoint no esté disponible. |
| Corina Roa | Desarrollé un endpoint GET y un componente en React que muestra las máquinas ordenadas por horas restantes, actualizándose automáticamente al registrar nuevas horas. | Listar máquinas con mantenimiento urgente | Pendiente definir el criterio de ordenamiento cuando dos máquinas tienen las mismas horas restantes. | Coordinar con el equipo el criterio de desempate para implementarlo en el ordenamiento. |
| Rocio Trujillo | Analicé y creé un orden de que programar primero como prioridad. | Analizar y crear orden | El orden de prioridades puede cambiar si surgen nuevos requerimientos durante el desarrollo. | Compartir el orden de prioridades con el equipo para alinear criterios antes de comenzar el desarrollo. |
| Fecha: (04/05) |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Integré y validé el listado de mantenimiento urgente con datos del backend, asegurando actualización dinámica y orden por prioridad. | Implementar formulario para registrar mantenimientos realizados, incluyendo cambio de estado a "Operativa" y reinicio del ciclo de mantenimiento. | Definición del flujo de cierre de mantención y su impacto en el sistema. | Validar lógica de actualización de estado y reinicio de horómetro tras registrar mantención. |
| Daniel Onetto | Apoyé en la integración del listado de mantenimiento urgente, colaborando en la validación del orden por prioridad y la actualización dinámica con los datos del backend. | Apoyar en la implementación del formulario de registro de maquinaria. | Los datos del backend aún pueden variar, lo que dificulta validar el orden y la actualización dinámica con certeza. | Esperar la estabilización de los datos para realizar una validación final del componente. |
| Corina Roa | Desarrollé el flujo de cierre de mantención con un endpoint POST que actualiza el estado y reinicia el ciclo en una sola transacción, y un formulario en React que confirma el registro y refresca el dashboard automáticamente. | Desarrollar un flujo de cierre de mantención con actualización de estados, reinicio de ciclo y la implementación de formulario | El reseteo del ciclo de urgencia depende de que el intervalo configurado por máquina esté correctamente definido en la base de datos. | Verificar que todas las máquinas tengan su intervalo configurado antes de realizar pruebas del flujo completo. |
| Rocio Trujillo | Implementé la clasificación automática de máquinas por prioridad (Alta, Media, Baja) según sus horas restantes, con badges visuales diferenciados en el dashboard. | Implementar clasificación automática de maquinaria por prioridad. | Los colores y criterios visuales de los badges aún no están validados con el diseño final. | Revisar con el equipo el diseño antes de cerrar el componente. |
| Fecha: (05/05) |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Validé integración del listado de mantenimiento urgente con backend. | Implementar formulario para registrar mantenimientos realizados. | Definición del flujo de cierre de mantención. | Validar lógica de actualización de estado y reinicio de horómetro. |
| Daniel Onetto | Apoyé integración del listado de mantenimiento urgente. | Apoyar en la implementación del formulario de registro de maquinaria. | Datos del backend aún variables. | Esperar estabilización de datos para validación final. |
| Corina Roa | Desarrollé flujo de cierre de mantención con endpoint POST y formulario React. | Notificar retrasos de mantenimientos. | Intervalos de ciclo aún pendientes en la base de datos. | Verificar intervalos antes de pruebas completas. |
| Rocio Trujillo | Implementé clasificación automática de máquinas por prioridad con badges visuales. | Analizar y crear orden de prioridades. | Validación de colores y criterios visuales. | Revisar diseño con el equipo antes de cerrar componente. |
| Fecha: (06/05) |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Avancé en formulario de registro de mantenimientos. | Validar cierre de mantención y reinicio de ciclo. | Flujo de actualización aún en pruebas. | Ajustar interfaz y confirmar reinicio correcto. |
| Daniel Onetto | Apoyé pruebas iniciales del formulario de registro. | Revisar integridad de datos en el flujo de cierre. | Dependencia de endpoints estables. | Validar consistencia con datos simulados. |
| Corina Roa | Notifiqué retrasos de mantenimientos y verifiqué intervalos configurados. | Ajustar lógica de reinicio de ciclo en el backend. | Configuración incompleta en algunas máquinas. | Coordinar con equipo para completar intervalos faltantes. |
| Rocio Trujillo | Revisé criterios visuales de badges con el equipo. | Ajustar diseño final de clasificación automática. | Cambios de prioridades según nuevos requerimientos. | Documentar criterios y preparar validación final. |
| Fecha: (07/05) |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Validé cierre de mantención y reinicio de ciclo en el formulario. | Ajustar interfaz final del dashboard con listado actualizado. | Pendiente definir presentación visual definitiva. | Coordinar con Rocío para validar diseño UX. |
| Daniel Onetto | Revisé integridad de datos en el flujo de cierre de mantención. | Consolidar pruebas con datos estables del backend. | Dependencia de endpoints aún en ajuste. | Documentar resultados y apoyar validación final. |
| Corina Roa | Ajusté lógica de reinicio de ciclo en backend y verifiqué intervalos. | Implementar notificación automática de retrasos de mantenciones en el sistema. | Configuración incompleta en algunas máquinas. | Coordinar con equipo para completar datos faltantes y probar notificaciones. |
| Rocio Trujillo | Ajusté diseño final de clasificación automática con badges validados. | Integrar criterios visuales en dashboard y preparar documentación de avance. | Cambios de prioridades según nuevos requerimientos. | Alinear criterios con Constanza y cerrar componente visual. |

Preparar Sprint Review y Sprint retrospective

## Sprint 3 (08/05 - 13/05)

Objetivo planteado:

| Fecha: (08/05) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Finalicé la historia Verificar estado antes de arrendar, asegurando que el sistema valide la disponibilidad de la maquinaria antes de permitir su arriendo. Esto incluyó pruebas de consistencia en el backend y revisión de la interfaz de usuario. | Continuar con la integración de esta validación en el dashboard, ajustando la presentación visual para que los usuarios puedan identificar rápidamente el estado de cada máquina. | La definición del diseño visual aún no está cerrada, lo que dificulta la presentación final. | Coordinar con Rocío para alinear criterios de disponibilidad y asegurar que el componente cumpla con los estándares de usabilidad. |
| Daniel Onetto | Revisé la integridad de datos en el flujo de cierre de mantención y preparé la base para iniciar las pruebas de alertas críticas. | Avanzar en el desarrollo de Generar alertas críticas de falla, comenzando con la lógica de backend y pruebas iniciales con datos simulados. | El endpoint de alertas aún no está disponible, lo que limita la validación completa. | Documentar los avances y mantener consistencia en las pruebas mientras se estabiliza el backend. |
| Corina Roa | Implementé la notificación automática de retrasos de mantenciones y validé intervalos configurados en la base de datos. | Iniciar el desarrollo de Alertar antes de usar máquina en mal estado, creando un flujo que detecte condiciones críticas y muestre alertas preventivas en el dashboard. | Los criterios de alerta aún no están completamente definidos, lo que puede afectar la lógica de priorización. | Coordinar con el equipo para definir reglas claras de alerta y probar el flujo en React. |
| Rocio Trujillo | Ajusté el diseño final de la clasificación automática de máquinas y documenté criterios visuales para el dashboard. | Avanzar en Bloquear máquinas sin mantenimiento y preparar la lógica de Impedir arriendo sin mantenimiento, asegurando que las restricciones se apliquen correctamente en el sistema. | La priorización de alertas y dependencias de disponibilidad aún requieren validación conjunta. | Coordinar con Constanza y Daniel para validar reglas de negocio antes de cerrar el componente. |

| Fecha: (11/05) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Consolidé la validación de disponibilidad en el dashboard y revisé la integración de la lógica de arrendamiento seguro. | Apoyar en pruebas de consistencia de alertas críticas y revisar criterios de interfaz para disponibilidad. | Ajustes visuales aún pendientes de validación final. | Coordinar con Rocío para asegurar que la interfaz refleje correctamente el estado de las máquinas antes de arrendar. |
| Daniel Onetto | Avancé en la lógica de backend para Generar alertas críticas de falla, preparando pruebas con datos simulados. | Continuar con la validación de alertas críticas y preparar documentación técnica de la lógica implementada. | Endpoint de alertas aún no disponible para pruebas completas. | Mantener consistencia en pruebas y coordinar con Corina para validar criterios de alerta. |
| Corina Roa | Finalicé Alertar antes de usar máquina en mal estado, implementando un flujo que detecta condiciones críticas y muestra alertas preventivas en el dashboard. Validé la lógica con intervalos configurados en la base de datos. | Revisar integración de alertas con el componente de disponibilidad y apoyar en pruebas de consistencia con Daniel. | Algunos criterios de alerta aún requieren ajustes para casos especiales. | Documentar el flujo completo y coordinar con el equipo para validar reglas de negocio. |
| Rocio Trujillo | Avancé en la preparación de la lógica de Bloquear máquinas sin mantenimiento y SIS-27 Impedir arriendo sin mantenimiento, asegurando que las restricciones se apliquen correctamente | Continuar con la implementación de estas restricciones y revisar la integración con el dashboard. | Priorización de alertas y dependencias de disponibilidad aún en discusión. | Coordinar con Constanza y Daniel para validar reglas antes de cerrar el componente. |

| Fecha: (12/05) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Consolidé pruebas de disponibilidad en el dashboard y validé que el flujo de arrendamiento seguro funcione correctamente con la lógica implementada. | Apoyar en la validación de alertas críticas y revisar consistencia de interfaz para mostrar estados de máquinas. | Ajustes visuales aún pendientes de aprobación final. | Coordinar con Rocío para asegurar que el dashboard refleje correctamente disponibilidad y restricciones. |
| Daniel Onetto | Avancé en la lógica de backend para Generar alertas críticas de falla, preparando pruebas iniciales con datos simulados. | Continuar con la implementación de alertas críticas, integrando la lógica con el dashboard y validando la priorización de fallas. | Endpoint de alertas aún no disponible para pruebas completas. | Documentar avances y coordinar con Corina para validar criterios de alerta. |
| Corina Roa | Finalicé Alertar antes de usar máquina en mal estado, asegurando que el sistema muestre alertas preventivas en condiciones críticas. | Apoyar en pruebas de integración de alertas críticas y revisar consistencia de intervalos configurados en la base de datos. | Algunos criterios de alerta requieren ajustes para casos especiales. | Coordinar con Daniel y Rocío para validar reglas de negocio y asegurar coherencia en el flujo de alertas. |
| Rocio Trujillo | Avancé en la lógica de Bloquear máquinas sin mantenimiento y preparé la base para Impedir arriendo sin mantenimiento. | Iniciar pruebas de Detectar máquinas con uso excesivo, validando que el sistema identifique correctamente condiciones de sobreuso. | Priorización de alertas y dependencias de disponibilidad aún en discusión. | Coordinar con Constanza y Daniel para validar reglas antes de cerrar componente y documentar criterios de sobreuso. |

| Fecha: (13/05) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Validé consistencia de la interfaz de disponibilidad y apoyé pruebas de alertas críticas junto a Daniel. | Revisar integración final del dashboard con las restricciones de arriendo y disponibilidad. | Ajustes visuales aún pendientes de aprobación. | Coordinar con Rocío para asegurar que las reglas de arrendamiento seguro se reflejen correctamente en la interfaz. |
| Daniel Onetto | Avancé en la lógica de backend de Generar alertas críticas de falla, preparando pruebas con datos simulados. | Continuar validando alertas críticas y documentar la lógica de priorización de fallas. | Endpoint de alertas aún no disponible para pruebas completas. | Coordinar con Corina para validar criterios de alerta y preparar cierre técnico de la historia. |
| Corina Roa | Apoyé pruebas de integración de alertas críticas y revisé consistencia de intervalos en la base de datos. | Documentar el flujo completo de SIS-23 y apoyar validación de reglas de negocio en conjunto con Daniel y Rocío. | Ajustes en criterios de alerta para casos especiales aún pendientes. | Consolidar documentación y coordinar con el equipo para asegurar coherencia en el cierre del sprint. |
| Rocio Trujillo | Avancé en la lógica de Bloquear máquinas sin mantenimiento y preparé base para Impedir arriendo sin mantenimiento. | Implementar y validar ambas restricciones en el sistema, asegurando que se apliquen correctamente en el flujo de arrendamiento. | Priorización de alertas y dependencias de disponibilidad aún en discusión. | Coordinar con Constanza y Daniel para validar reglas de negocio y cerrar componentes críticos del sprint. |

Preparar Sprint Review y Sprint retrospective

## Sprint 4 (14/05 - 28/05)

Objetivo planteado:

| Fecha: (14/05) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Revisó historial de mantenciones. | Validar filtros de fallas no resueltas. | Confirmación de criterios de criticidad. | Ajustar reporte para diagnóstico. |
| Daniel Onetto | Probó visualización de incidencias vinculadas a mantenciones. | Testear actualización automática de lista de fallas. | Datos incompletos en algunas máquinas. | Documentar casos de prueba. |
| Corina Roa | Implementó sección Fallas e Incidencias en detalle de máquina (fecha, descripción, criticidad, vínculo a mantención). | Ajustar filtros para mostrar solo fallas no resueltas y validar actualización en tiempo real. | Revisión de datos históricos | Probar distintos escenarios y documentar flujo para diagnóstico. |
| Rocio Trujillo | Validó diseño de vista con nueva sección. | Revisar criterios visuales de criticidad y estados. | Ajustes de interfaz según feedback. | Preparar versión final para revisión en Sprint. |
| Fecha: (15/05) |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana | Consolidó validación de disponibilidad en el dashboard y revisó integración de lógica de seguridad en arriendos. | Coordinar con Rocío para validar interfaz de estado de máquinas antes de arriendo. | Pendiente confirmación visual final. | Ajustar y validar consistencia de interfaz con equipo. |
| Daniel Onetto | Apoyó pruebas de alertas críticas junto a Constanza. | Revisar integración final del dashboard con restricciones de arriendo. | Datos incompletos en pruebas | Documentar resultados y coordinar cierre de Sprint 3. |
| Corina Roa | Terminó tareas de trazabilidad: revisión de fallas anteriores y registro de incidencias. | Mantener soporte en filtros de incidencias y trazabilidad si es requerido. | Ninguno. | Disponibilidad para apoyo y documentación de flujo. |
| Rocio Trujillo | Terminó análisis de datos históricos de trazabilidad. | Validar interfaz junto a Constanza. | Ninguno. | Preparar feedback visual para próxima reunión. |
| Fecha: (18/05) |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana |  |  |  |  |
| Daniel Onetto |  |  |  |  |
| Corina Roa |  |  |  |  |
| Rocio Trujillo |  |  |  |  |
| Fecha: (19/05) |  |  |  |  |
| Integrante | ¿Qué logré ayer? | ¿Qué haré hoy? | Bloqueos / Impedimentos | Compromiso / Acción |
| Constanza Orellana |  |  |  |  |
| Daniel Onetto |  |  |  |  |
| Corina Roa |  |  |  |  |