### Recursos y Plan de QA (Quality Assurance)

El objetivo de esta sección es definir el marco de trabajo para validar que las reglas de negocio críticas, especialmente la integridad del horómetro y la gestión de estados, se cumplan según lo definido en la ERS.

#### A. Estrategia de Pruebas

Se aplicará una estrategia de Pruebas de Caja Negra, enfocada en verificar que las entradas (datos del horómetro, fechas de mantenimiento) produzcan las salidas y cambios de estado esperados en la base de datos PostgreSQL, sin necesidad de que el evaluador conozca la implementación interna del código.

#### B. Ambiente y Herramientas de QA

Para llevar a cabo las validaciones, el equipo dispone de los siguientes recursos técnicos:

- Postman: Para el testing de los Endpoints del Backend (Node.js). Se verificará que las rutas de maquinaria y mantenimiento devuelvan los códigos de estado correctos (200, 400, 404, 409).

- pgAdmin 4: Herramienta de gestión de base de datos para realizar pruebas de persistencia, asegurando que los Triggers o funciones de actualización de horómetro impacten correctamente las tablas.

- Chrome DevTools: Para la inspección del Frontend en React, validando el manejo de estados de los componentes y la respuesta ante errores de red.

- Historias de Usuario como Guía: Se utilizarán las HU definidas en la ERS (desde la SIS-22 hasta la SIS-39) como base para los criterios de aceptación.

#### C. Matriz de Casos de Prueba (Sprints 1 y 2 Finalizados)

#### Con la finalización del Sprint 2 y la consolidación de la arquitectura base en Node.js y PostgreSQL, el equipo ha diseñado y ejecutado los siguientes casos de prueba críticos. Estos escenarios validan que la lógica funcional construida hasta esta etapa cumple con las reglas de negocio establecidas:

| #### ID | #### Caso de Prueba | #### Regla de Negocio Asociada | #### Resultado Esperado | #### Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### TC-01 | #### Registro de horómetro menor al actual | #### Integridad de Telemetría | #### El sistema rechaza la transacción (Error 400) y muestra un mensaje para evitar fraude o error de digitación. | #### Aprobado |
| #### TC-02 | #### Bloqueo automático por umbral superado | #### Cálculo de Horas Restantes | #### Al ingresar un horómetro que supera el intervalo_horas del plan, la máquina cambia su estado a "Bloqueada" en la base de datos. | #### Aprobado |
| #### TC-03 | #### Disponibilidad cruzada en arriendos | #### Validación de Disponibilidad | #### El sistema impide la creación de un nuevo contrato si la id_maquina tiene estado "Mantención" o "Bloqueada". | #### Aprobado |
| #### TC-04 | #### Reseteo de ciclo post-servicio técnico | #### Lógica Funcional Crítica | #### Tras registrar una intervención terminada en la tabla Mantenimiento, el estado vuelve a "Operativa" y el contador de horas de urgencia se reinicia. | #### Aprobado |

#### D. Pruebas Estáticas (Revisión de Documentación)

Como parte de la fase actual de QA, se han realizado revisiones técnicas cruzadas de los siguientes entregables para asegurar la trazabilidad:

- Validación del Modelo Entidad-Relación: Revisión de las relaciones entre Historial_Horometro y Maquinaria para asegurar la integridad referencial.

- Consistencia de Wireframes: Verificación de que el Dashboard diseñado en los Mockups incluya todos los campos críticos (Horómetro, Alertas, Estado del Parque) antes de pasar a la etapa de codificación en React.