# Sprint Review – Sprint 1

## Proyecto: Sistema Web de Gestión de Inventario, Arriendos y Mantenimiento de Maquinaria Pesada (SRMM)

## Datos Generales

- Proyecto: Sistema Web de Gestión de Inventario, Arriendos y Mantenimiento de Maquinaria Pesada (SRMM)

- Sprint N°: 1

- Fecha: 27 de abril de 2026

- Participantes: Daniel Onetto, Constanza Orellana, Corina Roa, Rocío Trujillo

## Objetivos del Sprint

- Objetivo principal: Implementar el control inicial del uso de maquinaria mediante el registro de horómetro, almacenamiento histórico y control de estados operativos.

- Objetivos secundarios: Validar reglas de negocio críticas, asegurar trazabilidad de registros y preparar la base para mantenimientos preventivos.

## Entregables Completados

| Tarea | Estado | Responsable | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| US001 – Registrar horómetro | Terminado | Daniel Onetto | Validación técnica aplicada correctamente |
| US002 – Ingresar horas de uso | Terminado | Constanza Orellana | Registro diario implementado sin errores |
| US003 – Almacenar historial de uso | Terminado | Rocío Trujillo | Persistencia validada y trazabilidad asegurada |
| US004 – Visualizar horas acumuladas | Parcial | Constanza Orellana | Dashboard básico, requiere mejoras de interfaz |
| US007 – Corregir registros de horómetro | Terminado | Corina Roa | Restricción por rol aplicada según reglas de negocio |
| US018 – Marcar máquinas no operativas | Terminado | Corina Roa | Lógica de estados implementada y validada |

## Feedback del Product Owner / Stakeholders

- Comentarios positivos: Cumplimiento de tareas comprometidas, buena disposición del equipo, base sólida para el sistema.

- Observaciones / mejoras: Mayor claridad en reglas de negocio, mejorar coordinación interna y consistencia documental.

## Retrospectiva Rápida

- Lo que funcionó bien: Cumplimiento de entregables, disposición activa en dinámicas grupales, base técnica estable.

- Lo que se puede mejorar: Claridad en requerimientos funcionales, coordinación inicial del equipo, consistencia entre backlog y desarrollo.

- Acciones para el próximo sprint: Sesiones de validación funcional antes de cada tarea, actualización diaria del tablero Scrum/Jira.

## Conclusión

El Sprint 1 cumplió con su objetivo principal al establecer la base del sistema de control de uso y mantenimiento preventivo, logrando avances concretos en el registro de horómetro, almacenamiento histórico y gestión de estados operativos. Aunque se completaron las tareas comprometidas, se evidenciaron problemas de organización, coordinación y definición funcional que generaron retrabajo y esfuerzo adicional.

A partir de esta experiencia, nuestro equipo acordó que en el Sprint 2 se pondrá mayor énfasis en la validación temprana de requerimientos, la comunicación constante y la coordinación interna, además de mantener la consistencia documental y la actualización diaria del tablero Jira. Estas acciones permitirán reducir errores, mejorar la trazabilidad del avance y fortalecer la colaboración, asegurando que el proceso sea más claro y eficiente. En definitiva, el aprendizaje obtenido refuerza que la calidad del proceso y la alineación funcional son tan importantes como la velocidad de desarrollo, y que el equipo está comprometido a mejorar en cada iteración.

# Sprint Review – Sprint 2

## Datos Generales

- Proyecto: Sistema Web de Gestión de Inventario, Arriendos y Mantenimiento de Maquinaria Pesada (SRMM)

- Sprint N°: 2

- Fecha: 30 de abril de 2026

- Participantes: Daniel Onetto, Constanza Orellana, Corina Roa, Rocío Trujillo

## Entregables Completados

| Tarea | Estado | Responsable | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| US010 – Visualizar listado urgente en dashboard | Terminado | Constanza Orellana / Daniel Onetto | Integración con backend validada; actualización dinámica correcta al registrar nuevas horas |
| US013 – Formulario de cierre de mantención | Terminado | Constanza Orellana / Daniel Onetto | Formulario React con confirmación y refresco automático del dashboard al registrar mantención |
| US009 – Listar máquinas con mantenimiento urgente | Terminado | Corina Roa | Endpoint GET y componente React implementados; ordenamiento automático por horas restantes |
| US012 – Registrar mantención y reiniciar ciclo | Terminado | Corina Roa | Endpoint POST con transacción atómica: actualización de estado y reinicio de ciclo implementados |
| US011 – Clasificar máquinas por prioridad de mantenimiento | Terminado | Rocío Trujillo | Clasificación automática Alta/Media/Baja con badges visuales diferenciados en dashboard |
| US014 – Gestión de usuarios y roles | Parcial | Equipo | Avance inicial del módulo; pendiente completar en siguiente sprint según carta Gantt |

## Objetivos del Sprint

- Objetivo principal: Implementar el módulo de mantenimiento preventivo, incluyendo la visualización de alertas urgentes, la clasificación automática por prioridad y el flujo completo de registro y cierre de mantenciones.

- Objetivos secundarios: Garantizar la integración estable entre frontend y backend, validar la actualización dinámica del dashboard y avanzar en la base del módulo de gestión de usuarios y roles.

## Feedback del Product Owner / Stakeholders

- Comentarios positivos: Se destacó la mejora en la coordinación del equipo respecto al Sprint 1. El módulo de mantenimiento quedó bien integrado y el dashboard refleja correctamente las prioridades de las máquinas.

- Observaciones / mejoras: Es necesario avanzar en la gestión de usuarios y roles, definir criterios de desempate para máquinas con las mismas horas restantes y validar el diseño visual de los badges con la versión final del sistema.

## Retrospectiva

- Lo que funcionó bien: Hubo mayor comunicación y coordinación entre los integrantes. El trabajo en paralelo con datos simulados permitió evitar bloqueos, y la integración entre el backend y el componente React del dashboard fue fluida.

- Lo que se puede mejorar: Definir criterios visuales y de negocio desde el inicio para reducir retrabajo, validar datos antes de cerrar componentes y avanzar en los módulos de gestión de usuarios e inventario, que tuvieron bajo progreso.

- Acciones para el próximo sprint: Establecer criterios de diseño y reglas de negocio antes de cada historia de usuario, priorizar el desarrollo de gestión de usuarios y roles en el Sprint 3, y mantener la actualización diaria del tablero Jira junto con sesiones de validación funcional.

## Conclusión

El Sprint 2 cumplió su objetivo principal al implementar el módulo de mantenimiento preventivo con sus funcionalidades clave: listado de máquinas con mantenimiento urgente, clasificación automática por prioridad (Alta, Media, Baja) y el flujo completo de registro y cierre de mantenciones con reinicio de ciclo. La integración entre frontend y backend fue estable y dinámica, representando un avance significativo respecto al sprint anterior.

No obstante, los módulos de gestión de usuarios, roles e inventario digital quedaron rezagados, generando una deuda técnica que deberá abordarse en el Sprint 3. A partir de esta experiencia, el equipo se compromete a definir criterios de diseño y reglas de negocio de manera más temprana, mantener la comunicación constante y reforzar las validaciones funcionales, prácticas que han demostrado ser efectivas para reducir bloqueos y retrabajo.

# Sprint Review – Sprint 3

## Datos Generales

- Proyecto: Sistema Web de Gestión de Inventario, Arriendos y Mantenimiento de Maquinaria Pesada (SRMM)

- Sprint N°: 3

- Fecha: 08 de mayo de 2026

- Participantes: Daniel Onetto, Constanza Orellana, Corina Roa, Rocío Trujillo

## Entregables Completados

| Tarea | Estado | Responsable | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| SIS-26 – Verificar estado antes de arrendar | Terminado | Constanza Orellana | Validación de disponibilidad implementada y probada en backend y dashboard |
| SIS-23 – Alertar antes de usar máquina en mal estado | Terminado | Corina Roa | Flujo de alertas preventivas implementado en React, validado con intervalos configurados |
| SIS-25 – Generar alertas críticas de falla | Terminado | Daniel Onetto | Lógica de backend avanzada, pruebas con datos simulados |
| SIS-21 – Bloquear máquinas sin mantenimiento | Terminado | Daniel Onetto | Restricciones implementadas en lógica inicial |
| SIS-27 – Impedir arriendo sin mantenimiento | Terminado | Rocío Trujillo | Integración finalizada, restricciones aplicadas correctamente en el sistema |
| SIS-9 – Detectar máquinas con uso excesivo | Terminado | Rocío Trujillo | Flujo de detección implementado y validado con criterios de sobreuso |
| SIS-10 – Detectar máquinas con uso excesivo | Terminado | Rocío Trujillo | Programado para cierre de sprint; dependencias de disponibilidad retrasaron avance, pero se completó y validó al cierre |

## Objetivos del Sprint

- Objetivo principal: Implementar el módulo de control de disponibilidad y alertas críticas, asegurando que el sistema valide el estado de las máquinas antes de arrendar, bloquee aquellas sin mantenimiento y genere alertas preventivas.

- Objetivos secundarios: Integrar notificaciones automáticas de retrasos, validar consistencia de intervalos configurados en la base de datos y reforzar la trazabilidad de condiciones críticas en el dashboard.

## Feedback del Product Owner / Stakeholders

- Comentarios positivos: Se destacó el cierre completo de todas las historias comprometidas, especialmente las de disponibilidad y alertas críticas. El dashboard refleja correctamente las condiciones de uso y mantenimiento.

- Observaciones / mejoras: Se recomienda definir criterios de negocio y visuales desde el inicio para reducir ajustes de último minuto y reforzar la documentación de reglas de sobreuso.

## Retrospectiva

- Lo que funcionó bien: Coordinación entre backend y frontend, cierre exitoso de historias críticas, integración estable en el dashboard.

- Lo que se puede mejorar: Definir criterios de alerta y sobreuso más temprano, reducir dependencia de endpoints en desarrollo, reforzar validación funcional continua.

- Acciones para el próximo sprint: Priorizar trazabilidad completa de fallas, avanzar en reportes históricos y optimización de datos, mantener sesiones de validación funcional y actualización diaria en Jira.

## Conclusión

El Sprint 3 cumplió su objetivo principal, todas las historias comprometidas fueron cerradas, consolidando el módulo de control de disponibilidad y alertas críticas. El sistema ahora valida estados antes de arrendar, bloquea máquinas sin mantenimiento, alerta condiciones críticas y detecta sobreuso, reforzando la trazabilidad y seguridad operativa. El equipo acordó que en el Sprint 4 se enfocará en la generación de reportes históricos, optimización de datos y fortalecimiento de la trazabilidad, manteniendo la dinámica de coordinación y validación que permitió cerrar exitosamente este sprint.